Poznań, dnia 28.09.2020 r.

**Politechnika Poznańska**

**pl. M. Skłodowskiej - Curie 5**

**60-965 Poznań**

**tel. 61 6653524**

 **- wszyscy wykonawcy –**

**dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie robót budowlanych związanych z zadaniem inwestycyjnym pn. *Remont hali A-16 i A-17 wraz z łącznikiem w związku
z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych*” (nr postępowania: AD/ZP/67/20)**

W związku z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami na pytania, dotyczące opublikowanego w dniu 10.09 br. postępowania o udzielenie zamówienia w przedmiocie wyżej wskazanym, Zamawiający poniżej wskazuje na dokonane zmiany treści siwz (załączając jednocześnie tekst jednolity umowy), w tym zmiany związane z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert:

1. Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 8 wzoru umowy:

 *Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie jednej faktury końcowej VAT, wystawionej przez Wykonawcę na podstawie protokołu końcowego odbioru robót.*

 Zmodyfikowane brzmienie §14 ust. 8 wzoru umowy:

*Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonanie robót nastąpi w dwóch transzach, przy czym wypłata pierwszej transzy wynagrodzenia nastąpi nie wcześniej niż po wykonaniu przez Wykonawcę zakresu robót o wartości minimum 50%.*

1. Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 9 wzoru umowy:

 *Podstawą wypłacenia Wykonawcy wynagrodzenia jest Protokół końcowy odbioru robót budowlanych, stwierdzający bezusterkowe wykonanie robót objętych przedmiotem Umowy, sporządzony przez kierownika budowy (robót) lub inną uprawnioną osobę, na podstawie zestawionych w Harmonogramie Rzeczowym Robót elementów rozliczeniowych. Protokół musi być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub inną uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego.*

 Zmodyfikowane brzmienie §14 ust. 9 wzoru umowy:

*Podstawą płatności realizowanych na rzecz Wykonawcy będą wystawione przez niego faktury VAT na podstawie odpowiednio: częściowego protokołu odbioru oraz końcowego protokołu odbioru robót, stwierdzających prawidłowe i bezusterkowe ich wykonanie, dotyczących danego etapu inwestycji. Protokoły,
 o których mowa w niniejszym ustępie, będą sporządzone przez kierownika budowy (robót) lub inną uprawnioną osobę, na podstawie zestawionych w Harmonogramie Rzeczowym Robót elementów rozliczeniowych. Protokół musi być zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego lub inną uprawnioną osobę ze strony Zamawiającego.*

1. Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 10 wzoru umowy:

*Płatność, o której mowa wyżej, będzie możliwa, jeżeli wykonawca przedstawi kopie faktur wystawionych przez podwykonawców, a dotyczących zakresu prac objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą, wraz
z oryginałami oświadczeń podwykonawców, że otrzymali wynagrodzenie za te prace (w przypadku ustanowienia podwykonawstwa w określonym zakresie robót).*

 Zmodyfikowane brzmienie §14 ust. 10 wzoru umowy:

*Wypłata wynagrodzenia będzie możliwa, jeżeli Wykonawca przedstawi kopie faktur wystawionych przez podwykonawców, a dotyczących zakresu prac objętych wystawioną przez Wykonawcę fakturą, wraz
z oryginałami oświadczeń podwykonawców, że otrzymali wynagrodzenie za te prace (w przypadku ustanowienia podwykonawstwa w określonym zakresie robót).*

1. Dotychczasowe brzmienie §14 ust. 11 wzoru umowy:

*W przypadku braku faktur i oświadczeń, o których mowa w ust. 7, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy i rozliczenia z Wykonawcą jedynie pozostałej części –
z zastrzeżeniem zapisu § 7 ust. 7 niniejszej umowy.*

 Zmodyfikowane brzmienie §14 ust. 11 wzoru umowy:

*W przypadku braku faktur i oświadczeń, o których mowa w ust. 10, Zamawiający jest uprawniony do dokonania zapłaty bezpośrednio na rzecz podwykonawcy i rozliczenia z Wykonawcą jedynie pozostałej części –
z zastrzeżeniem zapisu § 7 ust. 7 niniejszej umowy*.

1. Dotychczasowe brzmienie rozdziału X ust. 2 siwz:

*Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj. do dnia 29.09.2020 roku, godz. 10:00, załączając do oferty potwierdzenie jego wniesienia.*

Zmodyfikowane brzmienie rozdziału X ust. 2 siwz:

*Wadium należy wnieść najpóźniej w terminie wyznaczonym na złożenie oferty tj.* ***do dnia 2.10.2020 roku****,* ***godz. 09:00****, załączając do oferty potwierdzenie jego wniesienia.*

1. Dotychczasowe brzmienie rozdziału XIII ust. 2 siwz:

*Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 Poznań, pok. nr 203,
w terminie do dnia 29 września 2020 roku do godziny 10:00.*

Zmodyfikowane brzmienie rozdziału XIII ust. 2 siwz:

*Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego - pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 Poznań, pok. nr 203,
w terminie* ***do******dnia 2 października******2020 roku*** *do godziny* ***09:00.***

1. Dotychczasowe brzmienie rozdziału XIII ust. 3 siwz:

*Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący:*

* NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:………………….
* ZAMAWIAJĄCY: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań

 „*Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont hali A-16 i A-17 wraz z Łącznikiem w związku z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”*

nie otwierać przed: dniem 29.09.2020 rok, godzina 10:30

Zmodyfikowane brzmienie rozdziału XIII ust. 3 siwz:

*Oferta powinna być umieszczona w zamkniętej, oznakowanej kopercie w sposób następujący:*

* NAZWA WYKONAWCY I JEGO ADRES:………………….
* ZAMAWIAJĄCY: Politechnika Poznańska, Pl. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 60-965 Poznań

 „*Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych pn. „Remont hali A-16 i A-17 wraz z Łącznikiem w związku z dostosowaniem obiektu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych”*

nie otwierać przed: dniem **2.10.2020 rok,** **godzina 09:30**

1. Dotychczasowe brzmienie rozdz. XIV ust. 1 siwz

*Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w dniu 29.09.2020 roku, o godz. 10:30.*

Zmodfikowane brzmienie rozdz. XIV ust. 1 siwz:

*Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego**w dniu* ***2.10.2020 roku,*** *o godz.* ***09:30.***